УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Отношенского сельсовета от

«17» июля 2019 г. № 31-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

ИКЗ: 193241700095224170100100120014211244

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со ст. 30  Федерального закона №44-ФЗ)

с.Отношка

2019 г.

- Раздел I. Информационная карта

- открытого аукциона в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

|  | Идентификационный код закупки. КБК Бюджетное обязательство | 193241700095224170100100120014211244 825 0409 0120075090 244 825 0409 01200S5090 244 № 00000000000000 от «00» июля 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Заказчик: Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края. Место нахождения заказчика (юридический/почтовый адрес): 663105, Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, ул. Гагарина, 2. Контактный телефон: 8(39196) 76-230 Контактные лица: Ответственное должностное лицо глава сельсовета – Гибадулин Гайса Фазлыевич. Адрес электронной почты (E-mail): otnoshka76230@mail.ru, Контрактный управляющий: Гибадулин Гайса Фазлыевич. |
| 2 | Уполномоченное учреждение на определение Подрядчика (поставщика, исполнителя) | - |
| 3 | Предмет электронного аукциона |  |
| 4 | ОКПД-2 | 42.11.20.000 - Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов |
| 5 | Источник финансирования | 1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек – субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»; 15 240 (пятнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек – софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета». |
| 6 | Место выполнения работ | Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, 590 метров ул. Ленина |
| 7 | Срок выполнения работ | В течение 60 (шестьдесят) дней с момента заключения муниципального контракта с правом досрочного исполнения |
| 8 | Объем и виды работ | Краткое описание объема и характеристик работ: Полный перечень объемов работ указан в техническом задании документации об электронном аукционе и локальном сметном расчете. |
| 9 | Информация о проведении аукциона | Официальный сайт: Единая информационная система в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: АО «ЕАТП» http://roseltorg.ru |
| 10 | Язык заявки на участие в аукционе | Русский |
| 11 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | В соответствии с техническим заданием. Объем, качественные и иные характеристики и показатели, определяющие соответствие потребностям заказчика: в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Описание условий контракта отражено в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе. |
| 12 | Полнота заявки: | Участник закупки не вправе предлагать неполное количество позиций, запрашиваемых в аукционе. Участник закупки не вправе изменять количественные объемы, заявленные в документации об аукционе. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. |
| 13 | Порядок формирования цены: | В цену контракта включены: стоимость работ, расходы на приобретение материалов и их перевозку, оборудование, используемое при выполнении работ, доставку техники и рабочих до места выполнения работ и обратно, страхование (при необходимости), уплату налогов (в т. ч. НДС) и других обязательных платежей, а также все затраты, связанные с исполнением контракта. Цена контракта является твердой и не может быть изменена в течение срока действия муниципального контракта. |
| 14 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): | 1 285 240 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек |
| 15 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации |
| 16 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае использования при оплате контракта иностранной валюты применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательства по контракту. |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Обоснование начальной максимальной цены указано в разделе 2 к документации об электронном аукционе. В соответствии с частью 9 статьи 22 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п.6 Методических рекомендаций, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 567для обоснования начальной (максимальной) цены контракта применен проектно-сметный метод. |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты: | Аванс не предусмотрен. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме платёжными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком счета/счета-фактуры, УПД в зависимости от применяемой системы налогообложения, акта выполненных работ (форма КС-2) и предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с учетом казначейской системы исполнения бюджетных обязательств в пределах лимита, предусмотренного настоящим контрактом. Прочие условия в соответствии с проектом контракта. |
| 19 | Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению. | Срок подачи заявок: В любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место подачи заявок: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в п.9 раздела информационной карты. Порядок подачи заявок: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.* * - в соответствии с ч. 50 ст. 112 Закона 44-ФЗ по 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник закупки предоставляет первую и вторую часть заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона 44-ФЗ. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Первая и вторая части заявки подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке и иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Конкретные показатели товара, используемого для выполнения работ, должны быть предоставлены участником закупки в объеме, установленном в техническом задании документации об электронном аукционе. Конкретные показатели товара, используемого для выполнения работ, должны указываться участником закупки в соответствии с данной инструкцией. Предоставляемые участником закупки показатели товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа» и т.п. При указании конкретных показателей не могут быть использованы слова и знаки: «не более», «не менее», «должен», «не выше», «не ниже» или их производные, «от», «до», «или», «<», «>», «/» и т.п. Не допускается вместо указания конкретного показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это прямо предусматривается документацией об аукционе. В случае, если требуемый показатель начинается со слов «диапазон», то участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений через тире, который будет именно с такими же предельными его значениями. Показатели «диапазон» и «фракция» не могут быть конкретным значением и должны строго соответствовать требованию, установленному заказчиком, т.к. относится к значениям показателей, которые не могут изменяться. В случае, использования в техническом задании слов «минимальный», «максимальный» или их сокращенных производных - эти слова входят в наименования показателей и указываются как в аукционной документации. В случае установления нескольких показателей через союз «и», через запятую или через точку с запятой, то следует указывать все показатели. Если в описании показателя для расширения характеристик поставляемого товара значение показателя указывается в диапазоне через «тире», участник закупки должен указать одно точное значение из указанного диапазона значений без применения «тире». В случае указания значения показателя через «тире» в сопровождении его зависимости от какого-либо параметра участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя из указанного диапазона значений и одновременно конкретное значение параметра, от которого зависит значение показателя. Допускается использовать знаки «+», «-» для указания плюсовой/минусовой температуры. Если заказчиком параметр допустимой погрешности указывается с использованием знаков «+», «±» (например, толщина, мм: 2,0 ±0,1), то участнику закупки необходимо предоставить значение допустимой погрешности именно с такими же знаками и значениями, т.к. допустимая погрешность относится к значениям показателей, которые не могут изменяться. В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у участников закупки, в соответствии с действующим законодательством участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений аукционной документации. В случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления (информационного письма, налоговой декларации) о применении УСН, которое прикладывается к заявке. |
| 20 | Единые требования к участникам закупки, установленные Законом № 44-ФЗ, а также заказчиком. | Участником закупки в настоящем электронном аукционе может быть, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зона) в отношении юридических лиц (далее – оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (в случае, если иное не установлено законодательством Российской Федерации). 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием в перечне следующих видов в соответствии с пунктами приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: не установлено 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований): не установлено. |
| 21 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 22 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства | Не установлены |
| 23 | Ограничение в отношении участников закупок в соответствии со статьей п.4 ст. 42 Федерального закона 44-ФЗ | Установлено Участники закупки - только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок декларируют в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства. Для социально ориентированных некоммерческих организаций, подтверждение статус социально ориентированных некоммерческих организаций и виды деятельности в соответствии с учредительными документами, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| 24 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: | 12 852 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рублей 40 копеек |
| 25 | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение заявок. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством РФ. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются постановлением Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 626 Правительством РФ. Обеспечение заявки на участие возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с ч. 2 ст. 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных ст. № 44 Федерального закона № 44-ФЗ, и в порядке, определенном в соответствии с ч. 2 ст. 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки не осуществляется или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 26 | Антидемпинговые меры | 1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 2. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 4. Информация, предусмотренная подпунктом 3 настоящего пункта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом 3 настоящего пункта, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 5. Обеспечение, указанное в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 6. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 7. Обоснование, указанное в подпункте 6 настоящего пункта, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого конкурса или аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 8. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Закона 44-ФЗ в полном объеме. 9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. 10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не допускается. |
| 27 | Обеспечение исполнения контракта, формы обеспечения исполнения контракта | Установлено. В соответствии с проектом контракта. |
| 28 | Банковское сопровождение контракта | Не предусмотрено |
| 29 | Формы, порядок, даты начало и окончания представления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке*, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с положениями ст. 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: с момента размещения извещения на сайте. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: 25.07.2019 г. 09:00. *По 31.12.2019 включительно направление запроса о даче разъяснений осуществляется в том числе лицами, которые аккредитованы до 01.01.2019 на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. |
| 30 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: | «00» июля 2019 года 09 ч. 00 мин. (время местное) |
| 31 | Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) на участие в электронном аукционе: | «00» июля 2019 года |
| 32 | Дата проведения аукциона: | «00» июля 2019 года |
| 33 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: | - Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона 44-ФЗ, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи. 4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. 5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона 44-ФЗ, не допускается. 6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе; 4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ. 7. Указанный в подпункте 6 настоящего пункта протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в подпункте 6 настоящего пункта протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе. 10. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона 44-ФЗ содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона 44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного подпунктом 6 настоящего пункта, не требуется. |
| 34 | Порядок проведения электронного аукциона и шаг аукциона: | 1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 3 настоящего пункта день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона 44-ФЗ проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе. 4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящим пунктом. 5. В случае, если в соответствии с Законом 44-ФЗ количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящим пунктом. 6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящего пункта. 9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона. 10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 11 настоящего пункта. 11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 11 настоящего пункта электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 Закона 44-ФЗ. 13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным подпунктом 14 настоящего пункта, не допускается. 16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше. 17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 18 настоящего пункта, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 18 настоящего пункта получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ. При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона 44-ФЗ проектной документации оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Закона 44-ФЗ первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить участникам соответствующие уведомления. 20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в подпункте 18 настоящего пункта протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени окончания такого аукциона. 23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки; 3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона; 4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта, указанной в подпункте 1 настоящего пункта. |
| 35 | Порядок и срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: | - Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим пунктом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона 44-ФЗ. 4. В случае, если в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона 44-ФЗ; 3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ. 7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 6 настоящего пункта, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона 44-ФЗ, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона 44-ФЗ. 8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе. 9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе. 10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| 36 | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. | Предусмотрено муниципальным контрактом |
| 37 | Условия заключения контракта | Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, либо в случае заключения контракта с иным участником электронного аукциона по цене, предложенной таким участником. |
| 38 | Срок заключения контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 39 | Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта | Гибадулин Гайса Фазлыевич 8(39196) 76-230 |
| 40 | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт, условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта | 1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем. 2. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федерального закона № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. 3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69, части 13 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные указанной статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 4. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 5. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 указанной статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. 6. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. |
| 41 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ | Предусмотрено муниципальным контрактом |

Приложение 1 к информационной карте

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

- СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о  которой(ом)  указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает  согласие  на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на ____________________________________________________

(указывается наименование аукциона в электронной форме) (реестровый номер закупки ___________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Рекомендуемая форма Декларации соответствия

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на __________________________________________________________________________ (указывается наименование аукциона в электронной форме) (реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; -отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. -участник закупки не является офшорной компанией. -отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица.

- Рекомендуемая форма СВЕДЕНИЯ ОБ  УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

№ п/п; Наименование сведений; Сведения. 1.; Фирменное наименование (наименование). 2.; Организационно – правовая форма. 3.; Место нахождения. 4.; Почтовый адрес. 5.; ФИО контактного лица ФИО генерального директора. 6.; Номер контактного телефона Адрес электронной почты. 7.; ИНН/КПП. 8.; ОГРН Дата постановки на учет. 9.; Банковские реквизиты. 10.; ОКПО. 11.; ОКТМО.

- РАЗДЕЛ 2.

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

Во исполнение требований положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком проектно-сметным методом на основании локально-сметного расчета и составляет: 1 285 240 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек:

1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек – субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»;

15 240 (пятнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек – софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета».

Определение стоимости выполнения работ по объекту произведено с учетом требований по МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) не применим.

Цель осуществления закупки: выполнение работ по текущему ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района.

С учетом предмета закупки, Заказчик принял решение о проведении закупки в форме электронного аукциона.

Контрактный управляющий: 				  	               Г.Ф. Гибадулин

Приложение № 1

к обоснованию НМЦК

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

- Отдельным файлом

- РАЗДЕЛ 3.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

(составляется с учетом положений ст. 33 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ)

Место выполнения работ: Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, 590 метров ул. Ленина. Точное место проведения работ указывается ответственным представителем Заказчика.

Ремонтные работы производятся: в соответствии с локальным сметным расчетом, графиком выполнения работ, ведомостью дефектов, транспортной схемой.

Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения муниципального контракта с правом досрочного выполнения.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает эвакуацию транспортных средств, препятствующих производству работ;

- Подрядчик своими силами организует согласование проведения работ с ГИБДД, иными службами, в том числе согласование схем движения и объезда, установку предупреждающих знаков и др.;

- демонтированные в процессе ремонта дорожные знаки, информационные щиты и иные средства организации дорожного движения, а так же газонные ограждения, подлежат монтажу без дополнительной оплаты.

Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования производится Подрядчиком за счет собственных средств.

Общие требования к работам, услугам, товарам:

Все работы должны выполняться в соответствии с локальным сметным расчетом, условиями проекта контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком после заключения контракта. Подрядчик обязан работы выполнять качественно, в соответствии со СП 34.13330.2012,  СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012,  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Работы должны выполняться в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

Результаты выполненных работ (по согласованию с Заказчиком) должны предоставляться в соответствии с условиями Контракта.

Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории.

Подрядчик обеспечивает сохранность и восстановление за счет собственных средств поврежденных в процессе производства работ элементов автодорог.

Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить информацию о ходе выполнения работ не позднее следующего дня после извещения о предоставлении информации. Датой получения извещения принимается дата и время, зафиксированное на передающих устройствах Заказчика (факс, телефон, электронная почта и пр.).

Подрядчик обеспечивает освидетельствование скрытых и согласование выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

В случае наличия замечаний, требующих перекладки покрытий, Подрядчик за счет собственных средств производит перекладку покрытий.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.

Санкции, наложенные на Подрядчика контролирующими организациями (ГИБДД и др.) подлежат оплате за счет средств Подрядчика с представлением Заказчику подтверждений оплаты.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ и гарантийный срок.

Требования по объему гарантий качества работ:

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.

Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 №ИС-414-р должен составлять:

- Верхний слой покрытия: 4 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

Требования по объему гарантий качества работ:

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

-  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Работы по ремонту участка дороги должны выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте, геометрические параметры конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать действующим требованиям ГОСТ, СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85   «Автомобильные дороги», асфальтобетонная смесь в соответствие  ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТам, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящего аукциона.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, расходные материалы доставляются из сертифицированных карьеров и предприятий с предоставлением заверенной документации о месте приобретения (производства). Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Работы должны быть выполнены согласно СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», используемые материалы и оборудование должны  отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ).

Качество используемых строительных материалов подтверждается сертификатом соответствия.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.

На объекте должны находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и технике безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).

Организация участка ремонта при проведении на нем работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и т.д. в соответствии с действующими нормативами.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи.

Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение опасных мест, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность зеленых насаждений.

В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик использует ограждающие средства, обустраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда, съезда.

До начала производства работ сотруднику подрядной организации, ответственному за организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ, разработать и согласовать с заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ.  Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные  элементы обустройства. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы подрядчиком до начала производства работ в ОГИБДД МО МВД России «Казачинский».

Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за несвоевременный вывоз строительного мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ, обеспечивает пожарную безопасность бункера-накопителя.

Требования к используемым материалам:

При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы соответствующие ГОСТам, определяющим требования к качественным, техническим и эксплуатационным характеристикам материалов.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются средствами и силами Подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание строящегося объекта, обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта.

Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по Контракту, явно не обозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом и не включенные участником размещения заказа в предлагаемую цену Контракта, несет Подрядчик.

- Приложение №1 к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

- Отдельным файлом

- Приложение №2 к Техническому заданию

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

с. Отношка                                   	  			           "___" __________ 2019 г.

| Этапы (квартальные задания) | Лимит финансирования, рублей (за счет средств краевого бюджета и за счет средств местного бюджета), рублей |
| --- | --- |
| Объект: на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района |  |
| ________ 2019 года - ________ 2019 |  |
| Итого на 2019 год: |  |

| ЗАКАЗЧИК Глава Отношенского сельсовета _________________ Г.Ф. Гибадулин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

- РАЗДЕЛ 4.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА   № _______

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

Идентификационный код закупки: 193241700095224170100100120014211244

с. Отношка                                                                                         «__»__________2019 г.

Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы сельсовета Гибадулина Гайсы Фазлыевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, в лице ______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  действующий на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения закупки в целях обеспечения муниципальных нужд по итогам электронного аукциона на основании протокола подведения итогов №_______ от «___»______2019, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района.

1.2. Подрядчик, согласно технического задания (Приложение № 1) и локального сметного расчета (Приложение № 2), в течение 60 дней с момента заключения настоящего Контракта обязуется выполнить работы по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района (далее – Работы), с соблюдением требований государственных стандартов (ГОСТов), государственных санитарно-эпидемиологических правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиНов), правил и норм пожарной безопасности (ППБ, НПБ), строительных норм и правил (СНиП), технических условий (ТУ).

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, предусмотренные пунктом 1.2 Контракта.

1.4. Место и условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и графиком выполнения работ (приложение № 3).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта  составляет: __ (___) рублей __ копеек (с учетом НДС __% / без учета НДС по упрощенной системе налогообложения) , в т.ч.: __(__) рублей за счет средств краевого бюджета и __(_) рублей за счет средств местного бюджета.

В цену Контракта включены: стоимость работ, расходы на приобретение материалов и их перевозку, оборудование, используемое при выполнении работ, доставку техники и рабочих до места выполнения работ и обратно, страхование (при необходимости), уплату налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, а также все затраты связанные с исполнением муниципального контракта. Цена контракта является твердой до окончания работ.

2.2. Финансирование осуществляется:

1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек – субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»;

15 240 (пятнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек – софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета» муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета».

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Все расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся в безналичной форме.

2.5. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме платёжными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком счета/счета-фактуры, УПД в зависимости от применяемой системы налогообложения, акта выполненных работ (форма КС-2) и предоставления Подрядчиком  справки о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) с учетом казначейской системы исполнения бюджетных обязательств в пределах лимита, предусмотренного настоящим контрактом.

2.6. Заказчик производит оплату товара при условии наличия денежных средств на лицевом счете Заказчика на цели, указанные в п. 1.2 настоящего контракта. Обязательства по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Заказчика, оплата работ производится Заказчиком в течение 3 банковских дней после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика на цели, указанные в п. 1.1 настоящего контракта, но не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке и (или) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в случае признания Подрядчика субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

2.8. Днем оплаты товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ

3.1. Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения настоящего Контракта с правом досрочного выполнения.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Подрядчик обязан:

4.1.1.  Выполнить работы в полном объеме и в сроки, установленные контрактом и сдать завершенный объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его надежную и безопасную эксплуатацию.

4.1.2. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по контракту.

4.1.3. Нести бремя расходов на обеспечение своей текущей хозяйственной деятельности в связи с выполнением работ и иные платежи.

4.1.4. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с Техническим заданием,  строительными нормами и правилами.

4.1.5. Вести исполнительную документацию, общий журнал учета производства работ с момента начала работ и до их завершения, предоставлять их в любое время по требованию Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика). После завершения работ передать исполнительную документацию Заказчику.

4.1.6. Немедленно извещать Заказчика при обнаружении: работ, не предусмотренных контрактом, но необходимых для качественного выполнения работ; не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. При выявлении данных обстоятельств Подрядчик до получения от Заказчика (его уполномоченного представителя) соответствующего указания обязан приостановить выполнение работ.

4.1.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.8. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.9. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.10. Возводить собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии со строительными нормами и правилами, все необходимые временные сооружения.

4.1.11. При въезде на площадку производства работ установить информационные щиты с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика, фамилии, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и окончания работ.

4.1.12. Представить Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническим заданием. По требованию Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) предоставить образцы материалов для проведения оценки их качества.

4.1.13. Представлять Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) информацию о ходе работ.

По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе выполнения работ, в том числе о задействованных технических и людских ресурсах, наличии материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым работам.

4.1.14. Обеспечивать в процессе выполнения работ собственными силами и за свой счет систематическую уборку площадки строительства, строительного мусора с вывозом на специализированные полигоны. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания приемочной комиссией акта сдачи-приемки завершенного объекта принадлежащие Подрядчику оборудование и материалы, транспортные средства, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные сооружения.

4.1.15. Обеспечить содержание строительной площадки (охрана объекта и технологического оборудования, освещение) до подписания акта сдачи-приемки завершенного объекта.

4.1.16. При готовности объекта к приемке письменно известить об этом Заказчика в трёхдневный срок.

4.1.17. При возврате с обоснованным отказом неподписанных форм КС-3, КС-2, исполнительной документации устранить указанные замечания в трёхдневный срок.

4.1.18. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, своевременно известить об этом Заказчика (уполномоченного представтеля Заказчика) и до получения от Заказчика (уполномоченного представтеля Заказчика) указаний приостановить работы.

4.1.19. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

4.1.20. Для исполнения своих обязательств по контракту иметь в наличии все необходимые разрешения и допуски в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.21. Обеспечить своевременную подготовку, представление Заказчику в полном объеме документов, необходимых для приемки и оплаты выполненных работ, исправление представленных документов по замечаниям Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика).

4.1.22. Исполнять гарантийные обязательства, установленные в разделе 6 контракта.

4.1.23. При выявлении дефектов в выполненных работах устранять их без дополнительной оплаты и в установленные сроки.

4.1.24. Выполнять в полном объёме свои обязательства, предусмотренные иными разделами контракта, техническим заданием.

4.2. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по объекту.

4.2.1. В случае привлечения субъектов малого предпринимательства либо социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Субподрядчики, соисполнители) для выполнения работ по настоящему Контракту, предоставить Заказчику договоры субподряда, оказания услуг.

4.2.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.2.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в 4.2.2. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.2.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.2.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.2.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.2. - 4.2.4.  настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять приёмку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

4.3.2. Подписать предъявленные Подрядчиком справки по форме КС-3, акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 или возвратить их для доработки с обоснованием отказа в течение 10 рабочих дней с момента получения.

4.3.3. Контролировать выполнение работ по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Запрашивать от Подрядчика любую информацию о ходе выполнения работ по объекту.

4.4.2. Заключать договоры об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполнения работ.

4.4.3. Требовать от Подрядчика исправления ошибок, допущенных им при оформлении актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также в исполнительной документации.

4.4.4. Реализовывать иные права, предоставляемые Заказчику действующим законодательством.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. По окончании работ Заказчик и Подрядчик подписывают акты  выполненных работ. Работы считаются принятыми с момента подписания двумя сторонами контракта акта о приемке выполненных работ по форме  № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 либо направить мотивированный отказ.

5.3. Выявленные недостатки  должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, не превышающий 10 (десять) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и дефектов.

Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик вправе производить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое может быть указанно в Акте приемки-сдачи выполненных работ, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае проведения экспертизы своими силами, экспертиза может быть оформлена подписями работников, привлеченных к проведению экспертизы, на акте приемки выполненных работ.

По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия.

Приемочная комиссия вправе отказаться от приемки завершенного объекта  по следующим причинам:

- несоответствие выполненных работ требованиям технического задания, контракта;

- выявление дефектов в выполненных работах, некачественно выполненные работы (часть работ), нарушения технологии производства работ, выявление невыполненных работ;

- отсутствие документов, подтверждающих соответствие использованных для выполнения работ материалов требованиям технического задания;

- отсутствие (не предоставление) исполнительной документации, неполнота, ошибки и (или) несоответствия в исполнительной документации.

Если при приемке завершенного объекта комиссией будут обнаружены невыполненные и (или) некачественно выполненные работы, то Подрядчик без увеличения стоимости контракта в срок, установленный комиссией, обязан устранить выявленные недостатки.

После устранения недостатков производится повторная приемка объекта комиссией.

5.4. Охрану объекта до его приемки комиссией (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), осуществляет Подрядчик.

5.5. Риск случайной порчи материалов, оборудования и иного используемого для исполнения контракта имущества несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за случайную порчу выполненных работ до приемки завершенного объекта комиссией, а также за вред, нанесенный в ходе выполнения работ третьим лицам.

5.6. После приемки объекта комиссией риск случайной гибели объекта переходит к Заказчику.

5.7. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Подтверждением указанных обстоятельств являются справки, выданные в установленном законодательством порядке.

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

6.1. Подрядчик  гарантирует:

6.1.1. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.

- Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации.

- Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком актов о выполненных работах (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

-  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

6.1.2. Гарантирует Заказчику выполнение обязательств по объемам и качеству работ согласно технического задания и сроков выполнения работ.

6.1.3. Соответствие материалов, конструкций, изделий и оборудования, используемых при выполнении всех работ, предусмотренных контрактом – Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ) их производителя, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.1.4. Что все поставляемые для ремонта объекта материалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.

6.1.5. Наличие у материалов, конструкций, изделий и оборудования, используемых при выполнении всех работ, предусмотренных контрактом – разрешения к применению на территории России.

6.1.6. Соответствие качества всех работ, предусмотренных контрактом и результатов их выполнения действующим в России  Государственными стандартами (ГОСТ) и Строительными нормами и правилами (СНиП).

6.1.7. Устранение всех выявленных заказчиком в гарантийный период недостатков в качестве всех работ и результатов их выполнения, а также в качестве использованных при выполнении этих работ материалов, конструкций, изделий и оборудования - за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Размер штрафа включен в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:

7.3.1. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере 10 процентов цены контракта.

7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Размер штрафа включен  в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере в следующем порядке:

3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта (настоящий пункт заполняется и применяется только при наступлении обстоятельств, установленных данным пунктом)

7.3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Исполнителем в пятидневный срок после получения соответствующего требования от государственного заказчика.

7.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Исполнителем в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за услуги на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств перед другой стороной, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. В случае наступления указанных в пункте 8.1 настоящего контракта обстоятельств, Стороны обязуются известить друг друга любым доступным способом не позднее следующего календарного дня. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. Извещение, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 64 262 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) рублей 00 копеек.

9.2. В случае предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта способом передачи в залог денежных средств Заказчику, денежные средства необходимо перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района 05193018640)

ИНН 2417000952

КПП 241701001

Р/счет 40302810500003000247

Отделение Красноярск, г. Красноярск

БИК 040407001

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта (далее указать краткое наименование предмета контракта и номер закупки на официальном сайте)».

9.3. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона 44-ФЗ.

9.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом 44-ФЗ.

9.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

9.6. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ.

9.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.7.2 и 9.7.3 настоящего Контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.7.1. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.7.2 и 9.7.3 настоящего Контракта.

9.7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.7.3. Предусмотренное пунктами 9.7 и 9.7.1 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.9. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Закона 44-ФЗ, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по «31» декабря  2019 года, а в части оплаты действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме, имеют ссылку на настоящий Контракт и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями  частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

11.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Вторая Сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

12.3. Все приложения, указанные в настоящем Контракте являются его неотъемлемой частью.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по местному времени.

13.2. Настоящий Контракт заключается в соответствии с положениями статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» посредством электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» (http://roseltorg.ru) в электронном виде (электронный документ) и подписывается квалифицированной электронной подписью.

13.3  Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Приложениями на момент заключения настоящего контракта являются:

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края Юридический/почтовый адрес: 663105, Красноярский край, Казачинский район, с.Отношка, ул.Гагарина, 2. Тел.: 8 (39196) 76-230 ИНН 2417000952, КПП 241701001 р/с 40204810000000000945 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001 Глава Отношенского сельсовета _________________ Г.Ф. Гибадулин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________/________/ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к муниципальному контракту от «___» ______________2019 № _____ |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

| ЗАКАЗЧИК Глава Отношенского сельсовета _________________ Г.Ф. Гибадулин М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________/____________/ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к муниципальному контракту от «___» ______________2019 № _____ |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

| ЗАКАЗЧИК Глава Отношенского сельсовета _________________ Г.Ф. Гибадулин М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________/____________/ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к муниципальному контракту от «___» ______________2019 № _____ |
| --- | --- |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина с. Отношка Казачинского района

"___"__________ 2019 г.

| ЗАКАЗЧИК Глава Отношенского сельсовета _________________ Г.Ф. Гибадулин М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________/____________/ |
| --- | --- |

1	Указанное условие заполняется в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления (информационного письма, налоговой декларации) о применении УСН, которое прикладывается к заявке.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении сумму, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Если Исполнитель освобожден от уплаты НДС, то необходимо указать цену Контракта без НДС.