Муниципальная программа Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»

1.Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации Отношенского сельсовета от 12.08.2013 № 25 «Об утверждении Порядка принятии решений о разработке муниципальных программ Отношенского сельсовета, их формирования и реализации»; распоряжение администрации Отношенского сельсовета об утверждении перечня муниципальных программ от 05.11.2013 № 36 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Отношенского сельсовета. |
| Соисполнители муниципальной программы. | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Отношенского сельсовета». Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета». Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета». Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия Отношенского сельсовета» |
| Цель муниципальной программы. | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории поселения |
| Задачи муниципальной программы. | 1.Обеспечение проведения работ по благоустройству. 2.Обеспечение содержания дорог. 3.Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета. 4.Обеспечение передачи полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2019-2023 годы. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1, №2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит 25 574 059,07 руб., в том числе по годам реализации: 2019 год – 7 780 987,72 рубля, 2020 год – 4 094 128,96 рубля; 2021 год – 4 556 314,13 рублей; 2022 год – 4 556 314,13 рублей. 2023 год – 4 556 314,13 рублей. |
| Перечень объектов основательного строительства | отсутствует |

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы

- Отношенского сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам    её реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый 2019 год | Текущий финансовый 2020 год | Очередной финансовый 2021год |  | Первый год планового периода 2022 год | Второй год планового периода 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Обеспечение содержания транспортного средства (трактора) | шт |  | Бухгалтерская отчетность | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 30 |
| 22 | Целевой индикатор 2 Приобретение электроэнергии | тыс. кВт. час |  | Бухгалтерская отчетность | 75,42 | 75,42 |  | 75,42 | 75,42 | 75,42 |
| 23 | Целевой индикатор 3 Приобретение ламп освещения Фотореле Дроссели Светильник светодиодный Контактор Счетчики | шт |  | Бухгалтерская отчетность | 50 0 0 0 0 0 | 65 0 2 0 0 0 |  | 10 2 10 7 3 1 | 10 0 10 7 0 0 | 10 0 10 0 0 0 |
| 4 | Целевой индикатор4 Содержание электромантера | шт |  | Бухгалтерская отчетность | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Целевой индикатор 5 Содержание кладбища | шт. |  | Бухгалтерская отчетность | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Целевой индикатор 6 11Приобретение дорожных знаков.. | шт |  | Бухгалтерская отчетность | 63 | 63 |  | 0 | 63 | 63 |
| 7 | Целевой индикатор 7 Содержания дорог общего пользования | км |  | Бухгалтерская отчетность | 10,2 | 10,2 |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 8 | Целевой индикатор 8 Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них. | % |  | Ведомственная отчетность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Целевой индикатор 9 Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % |  | Бухгалтерская отчетность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Подпрограмма: 1 Благоустройство территории Отношенского сельсовета | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 4 357 437,16 | 1 704 343,17 |  | 1 739 565,13 | 1 739 565,13 | 1 739 565,13 |
| 1 | Задачи подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание электромонтера | Руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 107 106,00 | 108288,00 |  | 116 448,00 | 122 808,00 | 130 728,00 |
| 1.2 | Обеспечение содержания трактора | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 129 864,00 | 170 262,00 |  | 211 430,00 | 227693,00 | 261456,00 |
| 1.3 | Обеспечение содержания, ремонта и приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения. | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 303508,64 | 303508,00 |  | 303509,00 | 303509,00 | 303509,00 |
| 1.4. | Мероприятия в области занятости населения | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 7636,00 | 7450,00 |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 1.5 | Ремонт и содержание кладбища | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 18000,00 | 0,00 |  | 15140,00 | 15140,00 | 15140,00 |
| 1.6 | Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 1 484 044,46 | 159 973,69 |  | 241 554,00 | 241 554,00 | 241 554,00 |
| 2. | Задачи подпрограммы 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение содержания дорог общего пользования | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 1 484 044,46 | 159 973,69 |  | 241 554,00 | 241 554,00 | 241 554,00 |
| 2.1 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета. | руб. |  |  | 16599,00 | 27736,00 |  | 38787,00 | 38787,00 | 38737,00 |
| 3 | Задачи подпрограммы 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 16599,00 | 27736,00 |  | 38787,00 | 38787,00 | 38737,00 |
| 3.1 | Подпрограмма 4. Прочие мероприятия Отношенского сельсовета . | Руб. |  |  | 1 907 283,10,00 | 2 186 452,10 |  | 2 530 834,00 | 2 530 834,00 | 2 530 834,00 |
| 4 | Задачи подпрограммы 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | руб. |  | Бухгалтерская отчетность | 1 907 283,10,00 | 2 186 452,10 |  | 2 530 834,00 | 2 530 834,00 | 2 530 834,00 |

- Приложение № 2

- к Паспорту муниципальной программы

- Отношенского сельсовета

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый 2019 год | Текущий финансо-вый 2020 год | Очередной финансовый 2021 год | Плановый период |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода 2022 год | второй год плано-вого периода 2023 год |  | 2024 | 2025 | 2026 | - | ... | ... | ... | ... |
|  | Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Оформление кадастрового плана башни | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 2 Обеспечение содержания трактора | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой индикатор 3 Приобретение электроэнергии | Тыс. кВт час | 75,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 |  | 75,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой индикатор 4 Приобретение ламп освещения | шт. | 65 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой индикатор 5 Содержание кладбища | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой индикатор 6 Содержание электрика | чел | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой индикатор 7 Повышение квалификации «Электробезопасность» | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой индикатор 8 Содержание дорог | км. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой индикатор 9 Приобретение дорожных знаков.. | % | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой индикатор 10 Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой индикатор 11 Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой индикатор12 Мероприятия в области занятости населения | чел | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Отношенского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского  сельсовета  «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы. | Благоустройство территории Отношенского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы. | «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Отношенского сельсовета. |
| Соисполнители подпрограммы. | отсутствуют |
| Цель подпрограммы. | Благоустройство территории Отношенского сельсовета. |
| Задачи подпрограммы. | - Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения - Обеспечение мероприятий в области занятости населения - Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2019-2023 годы. |
| Объем и источники финансирования. | Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы – 11 280 475,72 рублей в том числе по годам: 2019 год – 4 357 437,16 рублей 2020 год – 1 704 343,17 рублей 2021 год – 1 739 565,13 рублей 2022 год – 1 739 565,13 рублей 2023 год – 1 739 565,13 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района |

Приложение№1

к подпрограмме «Благоустройство территории

Отношенского сельсовета»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2019 | Текущий финансовый год 2020 | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Благоустройство территории Отношенского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Приобретение электроэнергии | тыс.кВт.час | Бухгалтерская отчетность | 75,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Приобретение ламп освещения | шт. | Бухгалтерская отчетность | 65 | 150 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Целевой индикатор 3 Мероприятия в области занятости населения | чел. | Бухгалтерская отчетность | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Целевой индикатор 4 Содержание транспортного средства (трактор) | шт. | Бухгалтерская отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Целевой индикатор 5 Содержание электрика | чел | Бухгалтерская отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Целевой индикатор 6 Приобретение урн под мусор | шт | Бухгалтерская отчетность | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Целевой паказатель 7 Удаление бытовых отходов специализированным транспортом | чел. | Бухгалтерская отчетность | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

- Приложение 2

- к подпрограмме «Благоустройство территории

Отношенского сельсовета»

- Перечень мероприятий подпрограммы.

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы рублей, годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  | ВР | отчетный финансовый год 2019г | текущий финансовый год 2020г | очередной финансовый год 2021г |  | первый год планового периода 2022г | второй год планового периода 2023г |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Отношенского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения | 825 825 | 825 825 | 0503 0503 |  |  | 0110081010 0110083090 | 240 240 | 303508,64 1765,78 | 303508,00 0,00 | 303509,00 16533,00 | 303509,00 16533,00 |  | 303509,00 16533,00 | улучшение условий проживания жителей |
| Задача 2.Обеспечение содержания мероприятий в области занятости населения | 825 | 825 | 0113 |  |  | 0110081060 | 120 | 7636,00 | 7450,00 | 5000,00 | 5000,00 |  | 5000,00 | Повышение уровня эстетичности, комфортности и чистоты |
| Задача 3. Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения Задача 4. Проведение прочих мероприятий по проведению общероссийского голосования | 825 825 825 825 825 825 825 825 | 825 825 825 825 825 825 825 825 | 0503 0503 0502 0113 0503 0503 0113 0113 |  |  | 01100S6410 0110081040 01400S4950 0110083090 0110010210 0110010230 01100S7450 811W058530 | 240 240 240 120 240 240 240 240 | 923949,74 18000,00 2842240,00 241 149,00 147970,00 4218,00 0,00 0,00 | 798836,85 0,00 0,00 558 567,56 0,00 13280,76 0,00 22700,00 | 600000,00 15140,00 0,00 783 884,13 0,00 0,00 15499,00 0,00 | 600000,00 15140,00 0,00 783 884,13 0,00 0,00 15499,00 0,00 |  | 600000,00 15140,00 0,00 783 884,13 0,00 0,00 15499,00 0,00 | Повышение уровня эстетичности, комфортности и чистоты |
| ГРБС 1 | 825 | 825 | 0503 |  |  | х | х | 4357437,16 | 1704343,17 | 1739565,13 | 1739565,13 |  | 1739565,13 |  |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского  сельсовета»

- Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета. |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Отношенского сельсовета. |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи подпрограммы. | 1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2019-2023 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы: в том числе по годам: 2 368 680,15 рублей 2019 год- 1484044,46 рублей 2020 год – 159 973,69 рублей 2021 год- 241 554,00 рублей 2022 год- 241 554,00 рублей 2023год – 241 554,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района |

Приложение 1

к подпрограмме «Содержание автомобильных

дорог общего пользования Отношенского

сельсовета»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2019г | Текущий финансовый год 2020 г | Очередной финансовый год 2021 г | Первый год планового периода 2022 г | Второй год планового периода 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Летнее и зимнее содержание дорог | км. | Бухгалтерскаяотчетность | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Установка дорожных знаков. | шт. | Бухгалтерскаяотчетность | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

Приложение 2

к подпрограмме «Содержание автомобильных

дорог общего пользования Отношенского

сельсовета»

- Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы рублей, годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год 2019 г | текущий финансовый год 2020 г | очередной финансовый год 2021г | первый год планового периода 2022 г | второй год планового периода 2023 г |  |  |  |
| Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Отношенского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение содержания дорог общего пользования Мероприятие 1.1 Мероприятие 1.2 Мероприятие 1.3 Мероприятие 1.4 Мероприятие 1.5 Мероприятие 1.6 Мероприятие 1.7 Мероприятие 1.8 | 825 825 825 825 825 825 825 825 | 825 825 825 825 825 825 825 825 |  | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | 0120081090 0120073950 01200S3950 0120075080 01200S5080 0120075090 01200S5090 0120081020 | 240 240 240 240 240 240 240 240 | 64006,46 0,00 0,00 133200,00 1598,00 0,00 1285240,00 0,00 | 19962,69 0,00 0,00 140011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92700,00 0,00 0,00 144 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92700,00 0,00 0,00 144 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92700,00 0,00 0,00 144 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Обеспечение содержания дороги Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| ГРБС 1 | 825 | 825 |  | 0409 | х | х | 1484044,46 | 159 973,69 | 241 554,00 | 241 554,00 | 241 554,00 |  |  |  |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Отношенского сельсовета. |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы – 160 546,00рублей В том числе по годам: 2019 год- 16599,00 рублей 2020 год- 27736,00 рублей 2021 год- 38737,00 рублей 2022 год- 38787,00 рублей 2023 год- 38787,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района. |

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение безопасности

жителей Отношенского сельсовета»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2019 | Текущий финансовый год 2020 | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы:- создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1. Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них. | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение безопасности

жителей Отношенского сельсовета»

- Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы рублей, годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | отчетный финансовый год 2019 г | текущий финансовый год 2020 г | очередной финансовый год 2021 г |  | первый год планового периода 2022 г | второй год планового периода 2023 г |  |
| Подпрограмма: Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Мероприятие 1.1 Прокладка минерализованных полос Задача 2. Мероприятие 1.2 Приобретение противопожарных рукавов Задача 3. Мероприятие 1.3 Приобретение противопожарного инвентаря Задача 4. Мероприятие 1.4 Замена огнетушащего вещества Задача 5. Мероприятие 1.5 Приобретение мотопомпы | 825 825 825 825 825 825 | 825 825 825 825 825 825 | 0310 0310 0310 0310 0310 0310 | 0130074120 01300S4120 01300S4120 01300S4120 01300S4120 01300S4120 |  | 240 240 240 240 240 240 | 15809,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 17 736,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 4 725,00 0,00 13360,00 3922,00 16730,00 | 0,00 38 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 38 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Безопасность жителей поселения |
| ГРБС 1 | 825 | 825 | 0310 | х |  | х | 16599,00 | 27736,00 |  | 38737,00 | 38737,00 | 38737,00 |  |

Глава Отношенского сельсовета:                                                                                                               Г.Ф.Гибадулин

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Отношенского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета»

1.Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | Прочие мероприятия Отношенского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Отношенского сельсовета. |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Решение вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение передачи полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы 11 764 357,20 рублей в том числе по годам: 2019 год - 1 922 907,10 рублей 2020 год - 2 202 076,10 рублей 2021 год - 2 546 458,00 рублей 2022 год - 2 546 458,00 рублей 2023 год - 2 546 458,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района |

Приложение 1

к подпрограмме «Прочие мероприятия

Отношенского сельсовета »

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2019г | Текущий финансовый год 2020г | Очередной финансовый год 2021г | Первый год планового периода 2022г | Второй год планового периода 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: - Создание условий по обеспечению полномочий в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1. Улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | Бухгалтерская отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин

Приложение 2

к подпрограмме «Прочие мероприятия

Отношенского сельсовета»

- Перечень мероприятий подпрограммы.

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы рублей, годы |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый резу-льтат от реализа-ции подпрограмм-много мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год 2019 г | текущий финансовый год 2020г |  | очереднй финансовый год 2021г | первый год планового периода 2022г |  | второй год планового периода 2023г |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Прочие мероприятия Отношенского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 825 | 825 |  | 0801 | 0140082000 | 540 | 1890831,00 15624,00 | 2 170 000,00 15624,00 | 2 504 430,00 15624,00 |  |  | 2 504 430,00 15624,00 | 2 504 430,00 15624,00 | улучшение условий для организации досуга и обеспе-чения жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение передачи части полномочий органами местного самоуправления поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю сельских поселений в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления | 825 | 825 |  | 1403 | 8110082090 | 540 | 16452,10 | 16452,10 | 26404,00 |  |  | 26404,00 | 26404,00 |  |  |  |  |  |

Глава Отношенского сельсовета:                                              Г.Ф.Гибадулин